財團法人醫藥品查驗中心

114年度中心內部入口網汰換採購案

需求規格說明書

中 華 民 國114年10月

財團法人醫藥品查驗中心

114年度中心內部入口網汰換採購案

需求規格說明書

- 說明：

本中心現行內部入口網因原廠不再提供功能更新、安全更新、錯誤修復和技術支援，為能提供同仁安全之資訊系統操作環境，爰擬導入市面上符合需求之EIP產品重新建置。

- 採購標的規格、數量：

    - 採購標的數量：新人類WebEIP Pro系統軟體正式機、測試機各1套（授權安裝於正式機及測試機各1台）。

    - 採購標的規格：

      - 應具下列WebEIP Pro功能模組：

        - 組織人員管理。

        - 個人助理。

        - 團隊運作。

        - 企業管理。

        - 內部連結管理。

        - 我的最愛管理。

        - 首頁儀表板管理。

        - 跑馬燈設定管理。

        - 系統管理。

        - EIP各區管理員設定。

        - 資源共享。

        - 生活共享。

        - WebEIP Pro for OpenFind檔案全文檢索搜尋模組。

        - 線上管理手冊。

      - 使用者帳號授權（Named End User）400人。

      - EIP帳號可與本中心AD主機同步，經AD驗證登入系統，並支援Windows SSO單一登入。

      - 得標廠商須提供以下服務：

- 廠商所提供之產品（含軟體、硬體及服務）不得為大陸廠牌資通訊產品，應符合「各機關對危害國家資通安全產品限制原則」，且均不得安裝非公務用軟體，執行本專案之團隊成員亦不得為陸籍人士。

- 規劃新系統正式機、測試機的建置規格後，由中心提供Windows　Server虛擬伺服器主機，由廠商負責安裝EIP相關軟體至本中心所指定之位置。伺服器作業系統、MS SQL資料庫軟體授權，由中心提供。

- 於系統完成安裝後，提供以下文件及軟體檔案：

        - EIP相關軟體之使用授權書。

        - EIP產品標準操作手冊。

        - 原廠相同版本之EIP網站弱點掃描證明文件或報告（請提供1年內之掃描文件，且至少不存在嚴重性中級以上弱點）。

        - EIP完整軟體安裝程式。

        - EIP正式機及測試機之安裝完成證明（或說明）文件。

- 使EIP系統帳號與Active Directory（AD）主機自動同步，當中心AD帳號被新增、修改和刪除時，需能自動同步至EIP系統。若EIP系統帳號來自AD主機，則EIP系統應採用Windows AD驗證，毋須另外維護EIP帳號之密碼。廠商應提供設定完成之證明（或說明）文件。

- 另外提供EIP 10個工作天（以1天8小時計算）顧問服務，由中心視需求消耗顧問服務時數。在中心提出服務需求後，廠商應先評估技術服務預計耗用時數，經中心同意後方可計用時數。顧問服務範圍可能如下：

        - 提供EIP技術移轉教育訓練：包含首頁設置、系統功能參數設定、權限設定、系統前／後台架構、批次匯入歷史資料、其他進階功能使用、系統故障的可能原因及初步排除方法、原廠技術支援渠道（Help Desk）等內容。

        - 提供EIP系統操作教育訓練：包含EIP系統登入與標準功能操作方式。

        - 提供EIP技術分析與建議：針對中心建置EIP過程遇到的系統開發、操作、參數設定、主機維護等問題，提供諮詢與技術分析服務，協助中心解決EIP相關問題。

        - EIP功能客製開發：包含EIP與其他系統之API串接、EIP系統功能客製化調整等。

        - 每次耗用顧問服務時數後，廠商應主動提供服務紀錄單，請中心承辦同仁簽收，作為服務完成之證明。並於顧問服務時數全數耗用完畢後，提供經簽收之完整服務紀錄單。

      - 是否允許供應大陸地區標的：否。

    - 提供1年保固服務：自驗收合格日起，由廠商保固1年。廠商應於國定例假日除外之上班日8時至18時，提供下列服務：

        - EIP產品修補程式安裝、版本升級服務。

        - 若EIP版本升級，應重新提供原廠相同版本之EIP網站弱點掃描證明文件或報告（應提供1年內之掃描文件，且至少不存在嚴重性中級以上的弱點）。

        - 中心不定期對中心主機、網站進行弱點掃描及滲透測試，得標廠商需配合中心掃描結果，協助修復弱點或進行說明，並提供弱點處理報告（報告格式由中心提供）。

        - 透過電話、遠端、Email、到場等管道，提供EIP主機維運或功能操作問題之諮詢服務。

    - 本採購標的執行內容之主要部分：本採購標的範圍之全部。

- 交貨、履約期限：

▇履約期限：廠商應自決標日起至114年12月31日以前，完成履行採購標的之供應。

▇交貨期限：廠商應自決標日起30日曆天內，依本需求規格說明書第「二、（一）」及「二、（二）1至4、（4）」項規定，完成安裝、設定及交付。

四、投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件

（一）投標廠商基本資格：經政府合法登記之公司、行號、機構。

（二）應檢附之資格證明文件：

■	廠商登記或設立證明影本【如：如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件】。

上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。

廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠商最新資料符合招標文件規定者，機關得允許廠商列印該最新資料代之。

■本採購屬經濟部（投資審議司）公告「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部（投資審議司）公告之陸資資訊服務業者。（上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部（投資審議司）網站；政府電子採購網（https://web.pcc.gov.tw）／相關連結／其他／經濟部（投資審議司）公告陸資資訊）。

- 廠商納稅之證明：

- 營業稅繳稅證明：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。（本項適用於依營業稅法須報繳營業稅者之情形）

- 所得稅證明：最近一期之所得稅納稅證明書或綜合所得稅結算申報繳費收執聯。廠商不及提出最近一年證明文件者，得以前一年之納稅證明文件代之。【營業稅或所得稅之納稅證明，得以相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。】

- 依法免繳納營業稅或所得稅者，應繳交核定通知書影本或其他依法免稅之證明文件影本。

（三）廠商需提出資格文件影本繳驗，必要時本中心得通知廠商提供正本供查驗。

- 預估經費：

（一）採購金額：新台幣（以下同）1,377,285元整。

■本案預算金額：1,377,285元整

（二）投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投標。

（三）注意：投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，列為不合格標，不予減價機會。

# 六、招標、決標方式及原則：

（ㄧ）招標方式：

■公開招標：本中心採購作業要點第7點第4款，取得3家以上廠商之書面報價（或企劃書）。

■另於第1次公告結果，如未能取得3家以上廠商之書面報價（或企劃書）時，依中心採購作業要點第7點第4款第2目規定，得改採限制性招標。

（二）決標方式：

- 採訂有底價並以總價決標。

- 本案採非複數決標。

（三）決標原則：

- 依本中心採購作業要點規定，採訂有底價最低標為原則。

七、交貨驗收及付款方式：

（一）交貨驗收及付款方式

本案採分2期付款方式辦理：廠商完成相關服務並交付相關文件（電子檔）後，需待本中心驗收合格、無待解決事項，請廠商檢附發票（或收據）請款，由中心核實支付契約價金。

- 第1期款：簽約完成後，廠商應自簽約隔日起10個工作日以內繳交「委外廠商保密承諾書」、「保密承諾暨個人資料提供同意書」、「委外廠商資訊安全承諾書（1式3份）」，並自決標日起30日曆天內，依本需求規格說明書第「二、（一）」及「二、（二）1至4、（4）」項規定，完成工作及交付相關文件（電子檔），經中心查驗合格後，給付契約總價30%。

- 第2期（最後1期）款：廠商應於114年12月31日前，依本需求規格說明書第「二、（二）、4、（5）」及「七、（二）、1」項規定，完成工作及交付相關文件，經中心驗收合格後，給付契約總價70%。

（二）其他驗收規定事項：

- 得標廠商應於履約或交貨期限屆滿之日或屆滿前，檢附原廠或代理商保固證明文件，並書面通知本中心辦理驗收。逾履約或交貨期限屆滿之日，依契約書遲延履約規定計收逾期罰款（以本中心收文日為準）。

- 得標廠商實際完成交貨之日期，以採購標的送達本中心指定地點，完成安裝測試並經本中心簽收為準。

八、交貨驗收地點：

財團法人醫藥品查驗中心（台北市南港區11557忠孝東路六段465號3樓）

九、罰則：詳如本案契約書（草案）

十、其他相關事項：

（一）本案投標廠商投標文件應包括下列內容（請依本案投標須知辦理）：

- 投標廠商之資格文件。

- 投標廠商聲明書。

- 招標投標及契約文件（三用文件）。

- 投標標價清單。

- 報價明細

- 本案採購標的產品功能說明文件，須標註符合規格之項次與對照說明。

- 投標廠商非「大陸地區廠商」、「第三地區含陸資成分廠商」及「經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者」之證明。

（二）廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送達本中心【台北市南港區11557忠孝東路六段465號3樓】，逾時送達者概不受理，投標信封上應註明「本案採購案名」、「案號」及「投標廠商名稱」、「地址」。凡未載明採購案名、案號及投標廠商名稱、地址，致無法判別為本標案者，皆視為無效標。

（三）本案報價應含各細項費用及一切稅賦。

（四）投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，列為不合格標，不予減價機會。

（六）本案得標廠商應繳保固保證金金額：契約金額之一定比率：3%。

（七）本案保固期限：自驗收合格日起算1年。

（八）得標廠商之履約成果，如有侵害第3人合法權益時，由廠商負責處理，並承擔一切責任。

（九）本案需求規格說明書及廠商所送之產品型錄、樣品內容，決標後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。

（十）本案經費係屬114年度預算，若有刪減或刪除，將配合調整經費、終止或解除契約，倘遭凍結不能如期支付，得延後辦理支付，或因會計年度結束，須依規定辦理該款項保留作業時，得視保留核定情形，再行支付，不負延遲責任。

（十一）本案契約總價曾經減價而確定者，決標後，得標廠商應於決標日起3日內，依決標金額比率調整各項單價。調整後之單價分析表，應經請購單位人員審查確認無誤，始得辦理後續契約書印製事宜。

（十三）廠商及專案團隊成員需簽署本中心「委外廠商保密承諾書」、「保密承諾暨個人資料提供同意書」、「委外廠商資訊安全承諾書（1式3份）」，並須自簽約隔日起10個工作日以內繳交。

（十四）本案規格承辦人：

本中心行政管理組黃筑吟小姐。

地址：台北市南港區11557忠孝東路六段465號3樓。

電話：（02）8170-6000分機678。

電子郵件信箱：cyhuang1231@cde.org.tw。